**План**

**текущего ремонта МУЖРЭП-5 Октябрьского района на 2020год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Вид работ** | **Срок исполнения** | **выполнение** | **Сумма сметного расчета (руб.)** |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Чехова,83** | Испытание лифтов.  Ремонт кровли  Замена труб ГВС | 2кв.  2 кв.  3кв. | Выполнено –  Выполнено  Выполнено | 43440  48050  56030 |
| 2 | **К-Маркса,10** | Тех. диагностирование ВДГО | 3 кв. | Выполнено | 11000 |
| 3 | Дзержинского,33 | Тех. диагностирование ВДГО | 3кв. | Выполнено | 5500 |
| 4 | **К-Маркса,98** | Замена участка труб ГВС в подвале  Ремонт кровли  Ремонт оголовков вентканалов  Смена участка труб ТД Мелодия | 4 кв.  3кв  3кв.  1 кв. | Выполнено  Выполнено.  Выполнено  Выполнено. | 8070  75136  26863  3704 |
| 5 | К**-Маркса,100** | Прокладка труб ХВС для нужд общего имущества  Замена окон на пластиковые в подъездах 1,2,5,6.7  Ремонт освещения в бойлерной  Ремонт помещения бойлерной  Ремонт оконных откосов в  1,2,5,6,7  Ремонт отмостки  Установка прожекторов над подъездами 1.2.4.5.7.8. | 3кв.  2-3кв.  2 кв.  2 кв.  3кв.  4кв.  4кв. | Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено | 8112  107000  2188  36955  24617  23372  7449 |
| 6 | **Орджоникидзе,1** | Ремонт труб системы отопления  Замена предохранительной группы в эл.щитовой  Монтаж электрооборудования для установки МОДЕМ на ОДПУ тепла | 2- кв  4кв.  4кв.  . | Выполнено  Выполнено  Выполнено | 10185  20975  9021 |
| 7 | **Орджоникидзе,1а** | Монтаж электрооборудования для установки МОДЕМ на ОДПУ тепла | 4кв | Выполнено | 9021 |
| 8 | **Орджоникидзе,83** | Ремонт внутреннего водостока  Замена окон в подъезд № 1,2,3  Ремонт кровли,  Услуги автовышки  Ремонт кровли  Ремонт откосов  Смена чугунной задвижки | 2- кв.    3кв.  3 кв.  3кв.  4 кв.  3кв.  3кв. | Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено | 18244  70000  122521  34695  15000  7097 |
| 9 | **Пригородная,56** | Ремонт подъезда №3  Ремонт ступеней  Ремонт отмостки  Ремонт труб канализации 1подъезд, смена затвора в Т\У  Тех. диагностирование ВДГО | 2кв  2кв.  3 кв.  3кв.  3кв. | Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено | 108919  37284  55489  18379  25000 |
|  |  |  |  |  |  |
| 10 | **Пригородная,237** | Укрепление стропильной системы кровли  Замена предохранительной группы в эл. щитовой  Смена ОДПУ ХВС | 2 кв.  3кв.  1 кв | Выполнено  Выполнено  Выполнено | 17463  26500  10996 |
| 11 | **Дзержинского,211** | Смена запорной арматуры  Смена общедомового прибора учета ХВС  Химическая Промывка пластинчатого водонагревателя  Тех. диагностирование ВДГО | 2кв.  2 кв .  3кв.  2кв. | Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено | 5065  5508  8200  12000 |
| 12 | **Дзержинского,211а** | Тех. диагностирование ВДГО | 2кв.  . | Выполнено | 7500 |
| 13 | **Дзержинского, 211/213** | Установка ОДПУ воды | 1 кв  . | Выполнено | 12943 |
| 14 | **Дзержинского,153а** | Замена запорной арматуры | 2кв.  . | Выполнено | 4810 |
| 15 | **Дзержинского, 153б** | Ремонт кровли  Смена запорной арматуры | 2- кв.  2 кв. | Выполнено  выполнено | 25223  2955 |
| 16 | **Пригородная,167** | Тех. диагностирование ВДГО  Замена окон в подъезде  Ремонт оголовков вентканалов  Замена запорной арматуры на стояках отопления | 3кв.  3кв.  3кв.  3кв. | Выполнено  Выполнено  Выполнено | 17000  75500  12000  10000 |
| 17 | **Надежденский,3** | Ремонт и окраска входов в подъезд №3  Замена участка канализации | 4 кв.  .  4кв. | Выполнено  Выполнено. | 8005  14489 |
| 18 | **Станичная,19** | Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории | 3кв | Выполнено | 16707 |
| 19 | **Шаумяна,16** | Замена труб хододного водоснабжения ввода по кв.11и общему коридору | 3кв. | Выполнено | 60606 |

И.о директора МУЖРЭП-5 Сахурия Н.Г.